**Estructura de Desglose Del Trabajo (EDT) Italia Pizza**

***Fecha: [27/02/2024]***

Autores:

zS21013909 – Luis Alonso Andrade López

zS21013878 – Miguel Ángel Camo Rincón

zS21013903 – Álvaro Vázquez Aguirre

**Tabla de contenido**

Contenido

[Información del Proyecto 3](#_Toc159917663)

[Control de cambios 3](#_Toc159917664)

[Vista Jerárquica – Descripción de la estructura 4](#_Toc159917665)

# Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Equipo 3 |
| Proyecto | Italia Pizza |
| Fecha de preparación | 25/02/2024 |
| Cliente | Mario Alberto Hernández Pérez |
| Gerente de Proyecto | Álvaro Vázquez Aguirre |
| Fecha de inicio – fecha de fin | 06/02/2024 – 13/06/2024 |

# 

# Control de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Autor | Descripción de cambios |
| 25/02/2024 | Luis Alonso Andrade López,  Miguel Ángel Camo Rincón,  Álvaro Vázquez Aguirre | Creación del documento y lista de tareas del EDT. |
|  |  |  |

# Vista Jerárquica – Descripción de la estructura

|  |
| --- |
| 1. **Italia Pizza**    1. **Definición y Planeación**       1. System Request       2. WishList       3. Encuesta para Entrevista de Levantamiento de Requerimientos       4. Documento de Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales       5. Lista de Casos de Uso       6. Estimación de Tiempo (Esfuerzo) y Costo       7. Estructura de Desglose de Trabajo    2. **Primera Entrega (40% Proyecto)**       1. General          1. Diagrama de Paquetes de los Casos de Uso          2. Diagrama de Casos de Uso          3. Modelo del Dominio          4. Diagrama de Clases          5. Modelo Relacional          6. Diagrama de Despliegue          7. Avance del Documento de Cierre del Proyecto       2. Caso de Uso 01 (Consultar Usuarios)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       3. Caso de Uso 02 (Agregar Usuario)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       4. Caso de Uso 03 (Modificar Datos de Usuario)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       5. Caso de Uso 04 (Desactivar Usuario)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       6. Caso de Uso 05 (Consultar Artículos)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       7. Caso de Uso 06 (Registrar Artículo)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       8. Caso de Uso 07 (Modificar Datos de Artículos)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       9. Caso de Uso 08 (Desactivar Artículo)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       10. Caso de Uso 11 (Consultar Pedidos de Cliente)           1. Prototipos           2. Descripción del Caso de Uso           3. Diagramas de Robustez           4. Diagramas de Secuencia           5. Codificación           6. Pruebas Unitarias       11. Caso de Uso 12 (Agregar Pedido de Cliente)           1. Prototipos           2. Descripción del Caso de Uso           3. Diagramas de Robustez           4. Diagramas de Secuencia           5. Codificación           6. Pruebas Unitarias       12. Caso de Uso 13 (Modificar Datos de Pedido de Cliente)           1. Prototipos           2. Descripción del Caso de Uso           3. Diagramas de Robustez           4. Diagramas de Secuencia           5. Codificación           6. Pruebas Unitarias       13. Caso de Uso 14 (Cambiar Estado de Pedido de Cliente)           1. Prototipos           2. Descripción del Caso de Uso           3. Diagramas de Robustez           4. Diagramas de Secuencia           5. Codificación           6. Pruebas Unitarias    3. **Segunda Entrega (90% Proyecto)**       1. General          1. Avance del Documento de Cierre del Proyecto       2. Caso de Uso 09 (Generar Reporte de Inventario)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       3. Caso de Uso 10 (Realizar Justificación de Inventario)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       4. Caso de Uso 15 (Consultar Recetas de Platillos)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       5. Caso de Uso 16 (Agregar Recetas de Platillos)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       6. Caso de Uso 17 (Modificar Recetas de Platillos)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       7. Caso de Uso 18 (Desactivar Recetas de Platillos)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       8. Caso de Uso 23 (Consultar Proveedores)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       9. Caso de Uso 24 (Agregar Proveedores)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       10. Caso de Uso 25 (Modificar Detalles de Proveedores)           1. Prototipos           2. Descripción del Caso de Uso           3. Diagramas de Robustez           4. Diagramas de Secuencia           5. Codificación           6. Pruebas Unitarias       11. Caso de Uso 26 (Desactivar Proveedores)           1. Prototipos           2. Descripción del Caso de Uso           3. Diagramas de Robustez           4. Diagramas de Secuencia           5. Codificación           6. Pruebas Unitarias       12. Caso de Uso 27 (Agregar Pedidos de Insumos a Proveedores)           1. Prototipos           2. Descripción del Caso de Uso           3. Diagramas de Robustez           4. Diagramas de Secuencia           5. Codificación           6. Pruebas Unitarias    4. **Entrega Final (100% Proyecto)**       1. General          1. Avance del Documento de Cierre del Proyecto          2. Pruebas de Integración       2. Caso de Uso 19 (Registrar Pago de Pedido del Cliente)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       3. Caso de Uso 20 (Agregar Salidas de Dinero)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       4. Caso de Uso 21 (Realizar Balance Diario)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias       5. Caso de Uso 22 (Realizar Justificación de Balance Diario Incorrecto)          1. Prototipos          2. Descripción del Caso de Uso          3. Diagramas de Robustez          4. Diagramas de Secuencia          5. Codificación          6. Pruebas Unitarias |